Інформація

про використання у 2013 році субвенції з державного бюджету

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.06.2013 року  № 219 «Про  затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій» розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.06.2013 року № 174 затверджено переліку об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій на загальну суму 5,0 млн.грн., а саме:

- Реконструкція фасаду районного будинку культури в м. Мена по вул. Червона площа, 7 – 1500 тис.грн.;

- Реконструкція КНС в м. Мена – 900 тис.грн.;

- Газифікація модульної котельні Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жовтневе - 348,71 тис.грн.;

- Капітальний ремонт фасадів (з заміною вікон та дверей тамбуру)  ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Синявка Менського району Чернігівської області - 100 тис.грн.;

- Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Менської районної гімназії за адресою м. Мена, вул. Шевченка, 56 - 250 тис.грн.;

- Капітальний ремонт фасадів (заміна вікон)   ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою м. Мена Чернігівської області, вул. Жовтнева, 11 - 250 тис.грн.;

- Реконструкція покрівлі даху двоповерхового  корпусу хірургічного відділення КЗОЗ "Менської ЦРЛ" по вул. Шевченка, 61а в м. Мена -  443,5 тис.грн.;

- Будівництво шатрового даху триповерхового корпусу КЗОЗ "Менської ЦРЛ" по вул. Шевченка, 61а в м. Мена - 639,844 тис.грн.;

- Будівництво внутрішнього туалету в ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою м. Мена Чернігівської області, вул. Жовтнева, 11 - 176,2 тис.грн.;

- Будівництво каналізаційного колектору по вул. Жовтнева в м. Мена - 57 тис.грн.;

- Будівництво внутрішніх туалетів  ЗОШ І-ІІІ ст. в  смт. Березна - 205,5 тис.грн.;

- Будівництво водонапірної башти в с.Ліски - 129,246 тис.грн.

З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.09.2013 року № 297 було внесено зміни до переліку об’єктів. Так як кошторис на реконструкцію КНС в м. Мена не пройшов державну експертизу, то взамін даного об’єкту було включено будівництво водогону від артезіанської свердловини №9 на території ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка до центрального водозобару в м. Мена, Чернігівської обл. на 864,785 тис.грн. Уточнено обсяги фінансування на реконструкцію фасаду районного будинку культури в м. Мена по вул. Червона площа, 7 –  1533,611 тис.грн, реконструкція теплової мережі Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жовтневе – 100 тис.грн., капітальний ремонт фасадів (з заміною вікон та дверей тамбуру)  ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Синявка Менського району Чернігівської області - 234,060 тис.грн., будівництво водонапірної башти системи Рожновського об’ємом 25 м3 по вул. Шевченка, 34А в с. Ліски Менського району - 150,0 тис.грн..  У зв’язку з аварійним поривом теплотраси біля Менської центральної районної лікарні було додатково включено до переліку капітальний ремонт тепло траси Менської цетральної районної лікарні по вул. Шевченка, 61а в м. Мена Чернігівської області на суму 95,5 тис.грн.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.09.2013 року № 297 було внесено зміни до переліку об’єктів по уточненню обсягів фінансування на реконструкцію фасаду районного будинку культури в м. Мена по вул. Червона площа, 7 –  1550,644тис.грн, капітальний ремонт теплотраси Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жовтневе - 91,608 тис.грн., капітальний ремонт теплотраси Менської цетральної районної лікарні по вул. Шевченка, 61а в м. Мена Чернігівської області - 36,443 тис.грн.

Станом на 01.01.2014 року розпорядникам коштів було перераховано 1537,964 тис.грн. Всі кошти були освоєні.

- Реконструкцію фасаду районного будинку культури в м. Мена по вул. Червона площа, 7 не профінансовано так як по даному об’єкту не було проведено тендер;

- На будівництво водогону від артезіанської свердловини №9 на території ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка до центрального водозобару в м. Мена, Чернігівської обл. профінансовано і освоєно 274,4 тис.грн.

- Капітальний ремонт теплотраси Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жовтневе не профінансовано, будівельні роботи не проводились;

- На капітальний ремонт фасадів (з заміною вікон та дверей тамбуру)  ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Синявка Менського району Чернігівської області профінансовано і освоєно 47,473 тис.грн.

- На капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Менської районної гімназії за адресою м. Мена, вул. Шевченка, 56 профінансовано і освоєно 150,485 тис.грн.

- На капітальний ремонт фасадів (заміна вікон)   ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою   м. Мена Чернігівської області, вул. Жовтнева, 11 профінансовано і освоєно 100,539 тис.грн.

- На реконструкцію покрівлі даху двоповерхового  корпусу хірургічного відділення КЗОЗ «Менська цетральна районна лікарня» по вул. Шевченка, 61а в м. Мена профінансовано і освоєно 306,081 тис.грн.

- На будівництво шатрового даху триповерхового корпусу КЗОЗ «Менська цетральна районна лікарня» по вул. Шевченка, 61а в м. Мена профінансовано і освоєно 397,203 тис.грн.

- На будівництво внутрішнього туалету в ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою м. Мена Чернігівської області, вул. Жовтнева, 11 профінансовано і освоєно 41,150 тис.грн.

- На будівництво каналізаційного колектору по вул. Жовтнева в м. Мена профінансовано і освоєно 33,163 тис.грн.

- На будівництво внутрішніх туалетів  ЗОШ І-ІІІ ст. в смт Березна профінансовано і освоєно 90,926 тис.грн.

- На будівництво водонапірної башти системи Рожновського об’ємом 25 м3 по вул. Шевченка, 34А в с. Ліски Менського району профінансовано і освоєно 60,124 тис.грн.

- На капітальний ремонт теплотраси Менської центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 61а в м. Мена Чернігівської області профінансовано і освоєно 36,443 тис.грн.

| Інформація про використання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Менському району |
| --- |
| № п/п | Назва об'єкту, заходу, їх місцезнаходження | Передбачено | Профінан-совано | Освоєно | Замовник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Реконструкція фасаду районного будинку культури в м. Мена по вул. Червона площа, 7 | 1550,644 | 0,0 (Не відбувся тендер) | 0,0 | Відділ культури і туризму РДА |
| 2. | Будівництво водогону від артезіанської свердловини №9 на території ЗОШ І-ІІІ с. ім.. Т.Г.Шевченка до центрального водозабору в м.Мена, Чернігівської обл.. | 864,785 | 274,377 | 274,4 | Менська міська рада |
| 3. | Капітальний ремонт теплотраси Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жовтневе | 91,608 | 0,0 | 0,0 | Відділ освіти РДА |
| 4. | Капітальний ремонт фасадів (з заміною вікон та дверей тамбуру) ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Синявка Менського району Чернігівської області | 234,060 | 47,473 | 47,473 | Відділ освіти РДА |
| 5. | Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Менської районної гімназії за адресою м. Мена, вул. Шевченка, 56 | 250,0 | 150,485 | 150,485 | Відділ освіти РДА |
| 6. | Капітальний ремонт фасадів (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою м. Мена Чернігівської області, вул. Жовтнева, 11 | 250,0 | 100,539 | 100,539 | Відділ освіти РДА |
| 7. | Реконструкція покрівлі даху двоповерхового корпусу хірургічного відділення КЗОЗ "Менської ЦРЛ" по вул. Шевченка, 61а в м. Мена | 443,5 | 306,081 | 306,081 | Менська ЦРЛ |
| 8. | Будівництво шатрового даху триповерхового корпусу КЗОЗ "Менської ЦРЛ" по вул. Шевченка, 61а в м. Мена | 639,844 | 397,203 | 397,203 | Менська ЦРЛ |
| 9. | Будівництво внутрішнього туалету в ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою м. Мена Чернігівської області, вул. Жовтнева, 11 | 176,2 | 41,150 | 41,150 | Відділ освіти РДА |
| 10. | Будівництво каналізаційного колектору по вул. Жовтнева в м. Мена | 57,0 | 33,163 | 33,163 | Відділ освіти РДА |
| 11. | Будівництво внутрішніх туалетів ЗОШ І-ІІІ ст. в смт Березна | 205,5 | 90,926 | 90,926 | Відділ освіти РДА |
| 12. | Будівництво водонапірної башти системи Рожновського об’ємом 25 м3 по вул. Шевченка, 34А в с. Ліски Менського району | 200,416 | 60,124 | 60,124 | Лісківська сільська рада |
| 13. | Капітальний ремонт тепло траси Менської центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 61а в м. Мена Чернігівської області | 36,443 | 36,443 | 23,094 | Менська ЦРЛ |
| ВСЬОГО: | 5000,0 | 1537,964 | 1537,9 |  |