Інформація про хід виконання районної програми

“Питна вода України” на 2006-2020 роки

Районна програма “Питна вода України” на 2006-2020 роки затверджена рішенням сесії районної ради від 21.12.2005 року та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України “Про якісну питну воду та питне водопостачання”.

Метою Програми є покращення забезпечення населення району якісною питною водою в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування; поліпшення на цій основі стану  здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності  функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, контролю якості питної води, розвитку систем водозабору, транспортування питної води та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Послуги з централізовано водопостачання та водовідведення надаються в м. Мена, де по водопостачанню обслуговується 3760 абонентів, по водовідведенню – 869, та  частково по 10 сільським населеним пунктам, де їх отримують по водовідведенню – 878 абонентів, по водовідведенню – 72.

На балансі міської, селищних та сільських рад знаходиться  66,1 км водопровідних мереж та 10,4 км каналізаційних.

Питне водопостачання району забезпечується за рахунок підземних вод, якість яких є вирішальним чинником санітарного та епідеміологічного благополуччя населення району.

Вода з централізованих водогонів сільских населених пунктів відповідає ГОСТу 2874-82 “Вода питна” по бакпоказниках, але не відповідає по хімпоказниках (підвищений вміст заліза). В м. Мена вода відповідає по бакпоказниках та не відповідає по хімпоказниках (підввищений вміст заліза та фтору).

Переважна більшість сільського населення забезпечується водою з джерел децентралізованого водопостачання (шахтні колодязі). З відібраних у 2013 році проб питної води 80% не відповідає ГОСТу по вмісту нітратів.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проводилося будівництво наступних об’єктів:

- У 2009 році розпочато будівництво водопровідної очисної споруди на 1500м3 в м. Мена (станція знезалізнення). Загальна вартість робіт 956 тис.грн. Ступінь готовності становить 85%. Для завершення будівництва потрібно 141 тис.грн.

- У 2006 році розпочато реконструкцію КНС №1 в м. Мена. Загальна вартість робіт 2359 тис.грн. Ступінь готовності становить 80%. Для завершення реконструкції потрібно 900 тис.грн.

- У 2013 році на будівництво водогону від артезіанської свердловини №9 на території ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка до центрального водозобару в м. Мена, Чернігівської обл. було освоєно 270 тис.грн. (заплачено аванс). Загальна вартість робіт 977 тис.грн.

- У 2013 році розпочато будівництво водонапірної башти системи Рожновського об’ємом 25 м3 по вул. Шевченка, 34а в с.Ліски та освоєно 60 тис.грн. Загальна вартість робіт 324 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету планується здійснити капітальне будівництво водопроводу по вул. Красіна, Артема, Жовтнева в м. Мена. Загальна вартість робіт 3827,33 тис.грн.